РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

Ивановская область

Совет Палехского городского поселения

РЕШЕНИЕ

от  26  сентября  2022 года                        	№  59

О готовности инженерных сетей (тепло-, водопроводных и водоотведения)

и объектов соцкультбыта к новому отопительному сезону 2022 -2023 г.г.

Заслушав информацию об исполнении полномочий по организации электроснабжения поселения в Палехском городском поселении в 2022 году, в целях контроля над исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления поселения полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь п. 4  ч. 1 ст. 7 и п. 9 ч. 1 ст. 26 Устава Палехского городского поселения, Совет Палехского городского поселения решил:

1.  Принять к сведению информацию о готовности инженерных сетей (тепло-, водопроводных и водоотведения) и объектов соцкультбыта к новому отопительному сезону 2022 -2023 г.г.

(Приложение).

2. Рекомендовать администрации Палехского муниципального района:

-  Завершить ремонт третьего котла в центральной котельной;

-  Устранить утечки в тепловых сетях;

-  Устранить утечку воды в водонапорной башне в районе улицы Толстого.

3.  Настоящее решение подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Палехского городского поселения.

Глава Палехского

городского поселения:                                                            А.В. Данилов

Приложение  к решению Совета

Палехского городского поселения

от 26.09.2022  № 59

ИНФОРМАЦИЯ

о готовности инженерных сетей (тепло-, водопроводных и водоотведения) и объектов соцкультбыта к новому отопительному сезону 2022 -2023 г.г.

Подготовка к отопительному сезону в Палехском городском поселении производится в соответствии с комплексным планом, который был утверждён после подведения итогов прошедшего отопительного сезона.

Комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2022-2023, а так же программы проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии созданы  и утверждены.

К отопительному сезону необходимо подготовить 2 газовые котельные Центральная котельная и БМК в заречной части Палеха), а также тепловые сети, сети водоснабжения и водоотведения.

Центральная котельная в п. Палех:

- проведены гидравлические испытания котельной.

- отремонтированы и опрессованы пароводяные теплообменники;

- проведен плановый ремонт и ревизия арматуры деаэратора;

- проведены ревизия и ремонт арматуры котлов и экономайзеров;

- котлы №1,2 опрессованы;

- отремонтированы сетевые насосы и запорная арматура к ним;

- покрашен вводной газопровод среднего давления;

- проведены плановые ремонт и опрессовка в ГРУ;

- смонтированы все приборы и манометры после очередной поверки и ремонта;

- отремонтированы коммуникации и смонтирован новый трубопровод в здании подготовки солевого раствора, выполнен текущий ремонт здания.

Блочно-модульная котельная в заречной части п. Палех:

- проведены плановые работы по консервации на летний период;

- смонтированы все приборы и манометры после очередной поверки и ремонта.

Тепловые сети:

- промыты, опрессованы, заполнены;

- заменен участок тепловой сети на ул. Школьной у ТК25 ТС Центральной части п. Палех;

- проведены работы по ремонту запорной арматуры в ТК27 ТС Центральной части п. Палех;

- произведена реконструкция участка сети на ул. Зиновьева д.1 и выполнена новая врезка в магистральную линию;

- отремонтирован поврежденный участок сети на территории Детсада № 2 на ул. Баканова;

- заменен участок сети по ул.1-я Садовая в Заречной части п. Палех;

- отремонтированы ТК у домов №№ 11, 13 на ул. Мира, заменена запорная арматура;

-  выполнена изоляция сети и ремонт поврежденных участков на ул. Корина;

- заизолирован участок сети на ул. Баканова от теплового узла до дома № 21;

-  отремонтированы перекрытия и поврежденный трубопровод в ТК 10 у здания Почты;

- В настоящее время ведутся работы по замене участка сети на Базарной площади общей протяженностью 252 м.п. и двумя ТК , а так же  на пересечении ул. Баканова и пер. Музейный по замене трубы д.219 мм. 12 п.м.

Заключены договоры на поставку катионита и необходимых материалов для ремонта фильтров системы ХВО ЦК и документы на капитальный ремонт котла № 3.

На текущую дату готовность котельных  к отопительному сезону составляет 95%, тепловых сетей - 95%.

В настоящее время ведется работа по передаче в концессию объектов теплоснабжения п. Палех.

Начата подготовка документов для представления в Ростехнадзор на получение паспортов готовности к отопительному периоду 2022-2023 гг.

К предстоящему отопительному сезону на объектах водоснабжения запланированы подготовка водопроводных сетей в количестве 180 п.м. из них выполнено на текущую дату 100%.